百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

竞争性磋商文件

项目编号：GDLS-CG-202112

广东龙晟工程咨询有限公司  编制

2021年03月

温馨提示！！！

（本提示内容非竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以磋商文件为准）

- 如无另行说明，响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。

- 本项目须法定代表人或授权代表到场参与磋商，为避免因迟到而失去磋商资格，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签字、签署日期。

- 响应供应商如需对项目提出询问或质疑，应按磋商文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了磋商文件而决定不参加本次磋商的供应商，在响应文件递交截止时间的 3 日前，按《磋商邀请》中的联系事项，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

目  录

第一章 磋商邀请	2

第二章 采购需求	5

第三章 响应供应商须知	8

第四章 评审方法与标准	26

第五章 合同书格式	32

第六章 响应文件格式	70

# 磋商邀请

项目概况

- 百亩果蔬种植示范基地新建项目工程采购项目的潜在供应商应在茂名市油城七路36号501房获取采购文件，并于2021年 03 月 13 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：GDLS-CG-202112

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰陆拾伍万陆仟捌佰玖拾肆元柒角贰分（¥2656894.72元）

采购需求：

- 标的名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

- 标的数量：1项

- 简要技术需求或服务要求：

本项目主要建设内容为百亩果蔬种植示范基地新建项目工程的施工，详细情况以工程量清单及图纸为准。

合同履行期限：60日历天

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证和税务登记证（如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

  - 提供2019年度（或响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月）的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

  - 提供响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

  - 提供响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

  - 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 具有建筑工程施工总承包叁级或以上资质；

  - 具有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

  - 拟投入担任本项目的项目负责人具有建筑工程专业二级或以上<省外企业应为一级>建造师注册证和安全生产考核合格证书（B类）；

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（说明:以采购代理机构于提交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

  - 已购买本项目磋商文件。

- 获取采购文件

时间：2021年03月01日至2021年03月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：茂名市油城七路36号501房

方式：现场获取

售价：300元，售后不退。

- 响应文件提交

截止时间：2021年03月13日14时30分00秒（北京时间）

地点：茂名市油城七路36号501房会议室

- 开启

时间：2021年03月13日14时30分00秒（北京时间）

地点：茂名市油城七路36号501房会议室

- 其他补充事宜

获取磋商文件时提供以下资料：

法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件（如法定代表人亲自办理获取磋商文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件）。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：茂名市茂南区金塘镇锡塘农机专业合作社

地址：茂名市茂南区金塘镇黄泥塘村组

联系方式：13902501920

- 采购代理机构信息

名称：广东龙晟工程咨询有限公司

地址：茂名市油城七路36号501房

联系方式：0668-2994561

- 项目联系方式

项目联系人：邓先生

联系电话：0668-2994561

广东龙晟工程咨询有限公司

2021年03月01日

# 采购需求

- 有关说明：

响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

- 采购项目内容及说明

| 序号 | 项目名称 | 采购 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百亩果蔬种植示范基地新建项目工程 | 1项 | - 预算金额为2656894.72元（其中绿色施工安全防护措施费为121151.24元） |

- 工程概况：本工程包括新建泵房一座，道路3242.9平方米，新建厂房一栋，渠道773米，种植棚一个，土地平整和办公室一栋等。

- 本次采购范围为上述项目的施工，详细情况以工程量清单及图纸为准。

- 计划工期：60日历天。

- 响应供应商应当充分了解工程施工现场和周围环境，以获得由响应供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和磋商文件无法体现的内容而产生费用，该费用由应供应商承担。

- 说明：绿色施工安全防护措施费不参与竞争，所有响应供应商必须按本预算所列绿色施工安全防护措施费报价。（若响应供应商所投报价中绿色施工安全防护措施费与磋商文件中所列相关费用不一致的，则作为废标处理）

- 本项目主要材料说明

- 本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担。

- 采购供应的材料尽量使用节能产品，环境标志产品、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 材料及工艺要求：响应供应商应保证按照合同和图纸及清单要求进行施工，其施工工艺符合国家标准、规范的施工要求。

- 图纸（另册）

- 工程量清单

- 已标价工程量清单应与采购需求、响应供应商须知、合同条款和图纸等磋商文件一起参照阅读。

- 符合合同规定的全部工程量应包括在工程量清单所列的各项目中，如供应商认为存在合同规定应由其承担而在工程量清单中未详细列出的项目（不是漏项的工程量），则应提出书面异议。

- 工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定按本合同有关规定执行。

- 工程量清单中的工程量不作为最后结算工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。完成某一项目所需完成的工序，但工程量清单中并未标列的，则不视作漏项，而完成所需工序的相关费用被视为已包含在完成该项目的价格内。

- 全部材料由供应商自购，供应商应充分考虑材料价格变动，材料价格自行分析确定，材料价格原则不作调整。

- 详细工程量清单（另册）

- 商务要求

- 质量要求：本工程所有的设备和材料，所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。工程质量符合中华人民共和国现行的工程质量评定验收标准，工程质量评定为：合格。

- 缺陷责任期(工程质量保修期（含保修期服务要求）)：自全部工程竣工验收合格之日起算，工程的质量保修期为壹年，在工程质量保修期内，工程出现质量问题的，成交供应商收到采购人保修通知后，三天内进行保修服务，且在7天内完成保修工作。

- 原场地保护要求：施工时要保护好原有场地内各种管线设施，成交供应商须自行探测调查（采购人尽力协助和提供相关档案资料），如有损坏，由成交供应商全部负责修理或赔偿。

- 成交供应商必须具备解决项目事项的能力：

- 成交供应商自行解决余泥存放地方。

- 成交供应商自行解决三相电使用。

- 安全生产要求：成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定（包施工、包材料、包质量、包工期、包施工安全、包环保、包调试和联合调试、包文明施工的方式），严格按安全标准组织施工，消除事故隐患，做好安全施工。搞好文明施工，注意行人的安全，任何施工人员、物品、机械未经采购人允许不得进入办公区域内。如因施工不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

- 管理要求：工程施工单位必须服从采购人对工程质量、施工安全、施工进度等的监管。必要时采购人可聘请工程监理单位代行管理。

- 其他事项

  - 施工服务队伍资质要得到当地政府管理部门认可，施工人员要具有相关部门发出的上岗证。上岗人员要有相应的上岗证，施工前向采购人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

  - 在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交供应商负责。

  - 成交供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，成交供应商完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

  - 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

  - 施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中，需要采购人配合承担的工程由响应供应商在响应文件中提出,签署合同时也作为合同的补充附件。

  - 施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

  - 成交供应商必须具备解决项目事项的能力：

- 成交供应商自行解决余泥存放地方。

- 成交供应商自行解决三相电使用。

- 承包方式

☑ 固定单价合同方式：

响应文件包含报价总价及综合单价时，综合单价为合同单价。工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的，工程量按实结算，工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围外，允许调整。

□ 固定总价合同方式：

- 响应文件包含报价总价及综合单价时，报价总价为合同总价。合同总价在磋商文件及施工合同约定的风险范围之内(图纸、磋商文件以及技术资料的固定)不可调整，当施工过程中发生设计变更，按照规定予以增减造价。

- 付款方式：

- （1）工程预付款：合同签订后7天内，支付合同总额的30%（除绿色施工安全防护措施费外），作为预付款；

- （2）工程款支付：工程进度款按工程施工进度支付至合同总额的85%（除绿色施工安全防护措施费外）；在工程竣工验收后由财政投资审核中心对工程造价进行审核，审核出最终结算价后，在10天内付至最终审定结算价的97%，余下3%待质保期满后一个月内无息付清。

# 响应供应商须知

第一节  磋商须知前附表

本响应供应商须知前附表的条款项号与《响应供应商须知通用条款》的条款项号一一对应，是对《响应供应商须知通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾之处，应以本响应供应商须知前附表为准。

| 条款项号 |  |  | 内容 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总 则 |  |  |  |  |
| （二） | 1 |  | 资金来源 | 财政资金和合作社自筹资金 |
| 二、磋商文件 |  |  |  |  |
| （三） |  | 1 | 现场考察或答疑会 | 不举行； |
| 三、响应文件的编制 |  |  |  |  |
| （四） |  | 1 | 响应文件式样与份数 | - 正本一份，副本三份，电子介质一份。 - 响应文件的副本可采用正本的复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 - 电子介质是指全部响应文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒）。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。 - 若电子介质的响应文件与纸质响应文件不符，以纸质响应文件为准。 |
|  |  | 2 | 单独密封资料 | 响应供应商还应将退磋商保证金说明、电子介质一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样，为了方便后续相关事宜的办理。 |
| （五） |  | 1 | 磋商报价 | - 磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。 - 若磋商报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在磋商报价中。 - 绿色施工安全防护措施费不参与竞争，所有响应供应商必须按本预算所列绿色施工安全防护措施费报价。（若响应供应商所投报价中绿色施工安全防护措施费与磋商文件中所列相关费用不一致的，则作为废标处理） |
|  |  | 2 | 磋商报价 | 包括但不仅仅限于：项目的工程相关费用、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 |
|  |  | 4 | 备选方案 | 不允许,每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。 |
| （八） |  | 1 | 磋商保证金 | - 磋商保证金的提交形式：转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 - 磋商保证金金额：人民币肆万元整（¥40000.00）。 - 磋商保证金账户信息: 收款单位名称：广东龙晟工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市分行 账号：44050169010300000525 - 供应商请在缴款凭证“备注”栏写明GDLS-CG-202112磋商保证金，以便查询。 - 有效期：磋商保证金应在磋商有效期内有效。 - 以保函形式提交磋商保证金的应在递交响应文件时提交保函原件，其复印件装订在响应文件中。 |
| （九） |  | 1 | 磋商有效期 | 90日历天。磋商有效期不足的响应，将被视为无效响应。 |
| 五、竞争性磋商流程与合同签订 |  |  |  |  |
| （二） |  | 1（1） | 磋商小组人数 | 3人 |
| （三） |  | 1 | 推荐成交候选供应商 | 按照综合评审得分由高到低顺序推荐排名前 3 名为成交候选供应商。 |
| （六） |  | 1 | 采购代理服务费 | - 本次采购代理服务费向成交供应商收取； - 成交供应商在领取《成交通知书》前应向采购代理机构交纳采购代理服务费，本次采购代理服务费按差额定率累进法计算。以成交金额为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“工程类”计费标准计算并缴纳。 服务类型 费率 成交金额; 货物类; 服务类; 工程类. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 例如：某工程招标成交金额为250万元，计算采购代理服务收费额如下： 100万元×1%=1（万元） （250-100）万元×0.7%=1.05（万元） 合计收费=1+1.05=2.05（万元） - 采购代理服务费的缴费账号： 收款单位名称：广东龙晟工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市分行 银行账号：44050169010300000525 备 注：“GDLS-CG-202112”采购代理服务费 |
| 六、询问、质疑 |  |  |  |  |
| （一） |  | 4 | 询问函接收联系方式 | 联系人：邓先生 联系电话：0668-2994561 地址：茂名市油城七路36号501房 电子邮箱：longsheng1668@126.com |
| （二） |  | 5 | 质疑函接收联系方式 |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |
| / |  | / | / | 本项目相关公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广东龙晟工程咨询有限公司网站（www.gdlsgczxyxgs.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。 |
| / |  | / | 分包 | 不允许； |

第二节  磋商须知通用条款

### 一、总 则

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的竞争性磋商采购活动。

- 采购人、采购代理机构

  - 采购人指茂名市茂南区金塘镇锡塘农机专业合作社。本磋商文件所述的采购人已拥有一笔资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话等联系方式详见本磋商文件第一章的联系事项。

- 关于响应供应商及成交供应商

  - 响应供应商是响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- 合格的工程

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。

- 磋商费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商向本磋商文件中所述的采购代理机构咨询的有关本磋商项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

### 二、磋商文件

- 磋商文件的编制依据与构成

  - 本磋商文件的编制是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 磋商文件以中文文字编写。磋商文件共六章，由下列文件以及在采购过程中发出的答疑、澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 磋商邀请

第二章 采购需求

第三章 响应供应商须知

第四章 评审方法与标准

第五章 合同书格式

第六章 响应文件格式

  - 本磋商文件的解释权归本磋商文件所述的采购人、采购代理机构所有。

- 磋商文件的澄清及修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。磋商文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告书面通知成功购买磋商文件的供应商。供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后，应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在24小时之内无书面确认则视为已收悉，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 磋商文件的答疑或现场考察

  - 除非磋商须知前附表中另有规定，不举行项目现场考察或磋商前答疑会，如举行现场考察或磋商前答疑会的，则按以下规定：

    - 在磋商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 供应商对本项目提出的疑问，可在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

### 三、响应文件的编制

- 磋商的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 响应文件的构成

  - 响应供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。响应文件的组成包括但不仅仅限于资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件、价格文件等。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商应当对响应文件进行装订成册，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 响应供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，并按照磋商文件的要求编制响应文件。若响应供应商不按照磋商文件要求编制响应文件，由此产生的风险由响应供应商自己承担。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备磋商须知前附表中规定式样和份数的副本、正本和电子介质的响应文件。

  - 请响应供应商按磋商须知前附表中的要求提交单独密封资料。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且磋商文件要求签字的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，以及磋商文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应加盖响应供应商公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖响应供应商公章才有效。

  - 响应文件的密封和标记

- 响应文件的密封：

    - 响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

    - 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件内容泄密的，不被认定为响应文件未密封。

- 响应文件的标记：

- 信封或外包装上请按以下格式标记：

正本/副本/单独密封资料 项目编号： 项目名称： 响应供应商名称： 响应供应商地址： 于 年 月 日 时 分之前不准启封（即提交响应文件截止时间）

- 如果未按本须知上款要求格式标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

注意：封口处应加盖响应供应商单位公章。

- 磋商报价

  - 响应供应商应按照“采购需求”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《磋商报价表》的要求报出价格。

  - 磋商报价应包含：项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括但不限于磋商须知前附表中规定的。

  - 项目进行过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除磋商文件中有明确规定之外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由有关成交供应商协商解决，采购人不另行支付费用。

  - 除磋商须知前附表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效响应。

  - 本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

- 报价货币

  - 响应供应商所提供的工程或货物或服务均应以人民币报价。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足供应商的资格要求。

- 磋商保证金

  - 响应供应商应按磋商须知前附表中的规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。磋商保证金有效期应当与磋商有效期一致。

  - 未成交的响应供应商磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 磋商文件规定的其他情形。

- 磋商有效期

  - 磋商应自磋商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间起，并在磋商须知前附表中所述期限内保持有效。

  - 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 四、响应文件的递交

- 响应文件递交截止期

  - 供应商应当在磋商文件要求的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达磋商地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

- 响应文件的修改和撤回、撤销

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 除响应供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，响应供应商在提交响应文件时间截止后或在磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其响应文件。

  - 除截至本项目递交响应文件截止时间时响应供应商不足3家的情形外，响应供应商所提交的响应文件在本项目递交响应文件截止时间后均不予退还。

### 五、竞争性磋商流程与合同签订

- 响应文件的接收

- 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点接收供应商递交的响应文件。

- 响应文件接收过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由各响应供应商代表和相关工作人员签字确认。

- 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商或者其推选的代表对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 磋商与评审

- 磋商小组组成及职责

  - 本次磋商依法组建磋商小组，磋商小组成员人数详见磋商须知前附表。

  - 磋商小组成员名单在磋商结果公告前应当保密。磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商小组成员回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。

  - 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

  - 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商过程

  - 资格性、符合性评审详见磋商文件第三章的《资格性、符合性审查表》，未能通过《资格性、符合性审查表》审查被认定为无效响应，不进入磋商，磋商小组应当告知未通过审查的供应商。对响应有效性认定存在争议的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，以响应供应商代表签到顺序为准，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；如磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定的时间内提交最后报价。最后报价时间由磋商小组决定。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，符合本须知“最后报价供应商可以为2家”特殊情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

  - 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

  - 响应文件报价出现前后不一致的，除非磋商须知前附表中另有规定，报价修正的原则如下：

    - 响应文件中磋商报价表（最后磋商报价）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（最后磋商报价）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表（最后磋商报价）的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组进行《资格性、符合性审查表》审查，未能通过《资格性、符合性审查表》审查被认定为无效响应，磋商小组应当告知未通过审查的供应商。

  - 响应供应商通过资格性、符合性审查后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 最后报价供应商可以为2家的特殊情形：

  - 符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

  - 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 评审方法和标准

  - 磋商小组将按照综合评分法进行评审。

  - 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 评审步骤：

    - 详细评审：磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体技术部分、商务部分的评审因素详见《综合评分表》。

    - 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

    - 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

    - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

  - 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 推荐成交候选供应商

  - 除磋商须知前附表另有规定的，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。符合本须知“最后报价供应商可以为2家”特殊情形的，可以推荐2家成交候选供应商”。评审总得分相同的，按照最后报价（指未经价格扣除的报价）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则按随机抽取的方式推荐。

  - 采用综合评分法的，单一产品采购项目提供同一品牌同一型号产品或非单一产品采购项目多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，且通过资格性、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的同一品牌同一型号响应供应商获得成交供应商推荐资格；评审总得分相同的，按上述第（1）点中的顺序确定，其他同一品牌同一型号产品的响应供应商不作为成交候选供应商。

  - 凡是列入核心产品范围的，只要出现同一品牌同一型号产品的，均被认定为一家响应供应商来计算。

- 确定成交供应商

  - 采购代理机构将评审报告送采购人确认，采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以事先书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 成交公告和成交通知书

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 采购代理服务费

  - 按照磋商文件磋商须知前附表中的规定缴纳采购代理服务费。

  - 经依法被认定成交无效的，采购代理服务费不予退还。

- 合同的订立

  - 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 合同的履行

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 终止采购活动

  - 出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 六、询问、质疑

- 询问

  - 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

  - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或签章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见磋商须知前附表。

  - 具体询问函的格式详见本须知附件。

- 质疑

  - 质疑期限：

    - 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。

- 供应商购买采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的，则以供应商购买采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期。

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求：

      - 以书面纸质质疑函原件（不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式提出的质疑函）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

      - 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

      - 质疑函应包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称及编号；

- 具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

      - 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或签章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见磋商须知前附表。

  - 具体质疑函的格式详见本须知附件。

- 投诉

  - 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的监督部门提出投诉。

附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询 问 函

广东龙晟工程咨询有限公司/（采购人单位名称）：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     ）的采购（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：（签字或签章）

地址：

电子邮箱：

日期：     年  月  日

2：质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

质疑供应商：（公章）

法定代表人（授权代表）：（签字或签章）

地址：

日期：     年  月  日

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

# 评审方法与标准

一、说明：

- 响应供应商必须严格按照《资格性、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖响应供应商公章，若响应供应商不满足《资格性、符合性审查表》中任何情形之一的，则其响应无效。

- 通过资格性、符合性审查的响应供应商最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）出具评审报告。

- 评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术得分、商务得分、价格得分相加得出其综合得分。

- 磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术得分、商务得分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 资格性、符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备磋商文件中规定资格要求且资格证明文件齐全 |
|  | 响应供应商资格声明函已提交并符合磋商文件要求 |
|  | 按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书） |
|  | 磋商函已提交并符合磋商文件要求，且磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期 |
|  | 响应供应商按磋商文件要求缴纳磋商保证金 |
|  | 报价未超过预算金额,且各单位工程的报价未超过该单位工程的预算金额 |
|  | 响应文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形 |
|  | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款 |
|  | 响应文件没有出现有关法律、法规、规章规定属于无效响应的条款 |

#### 综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计45分） |  |  |  |
| （一） | 施工方案 | 【优】施工总体安排合理，施工机械合理；对施工难点有先进和合理的建议，措施、线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力得10分。 【良】施工总体安排合理，施工机械可行；对施工难点有合理的建议，措施、线形控制方案经济、安全、基本可行得8分。 【中】施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，措施、线形控制方案基本可行得5分。 【差】施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，措施、线形控制方案不可行得0分。 | 10 | 10 |
| （二） | 施工平面布置和临时设施布置 | 【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求得7分。 【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求得5分。 【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要得3分。 【差】总体布置不合理，或不符合安全、文明施工要求得0分。 | 7 | 7 |
| （三） | 安全文明施工措施 | 【优】针对项目实际情况，有先进、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰，得7分。 【良】针对项目实际情况，有合理的措施，且具体、完整、采用规范正确，得5分。 【中】有基本合理的措施，采用规范正确，得3分。 【差】安全文明措施不得力，采用规范不正确，得0分。 | 7 | 7 |
| （四） | 质量保证和质量违约责任承诺 | 【优】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。按磋商文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿合理，得7分。 【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。必须满足磋商文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿一般，得5分。 【中】具体措施可行。满足磋商文件要求。质量违约责任具体，得3分。 【差】措施不可行。没有质量违约责任承诺，得0分。 | 7 | 7 |
| （五） | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 | 【优】关键线路布局清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键部位控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理，得7分。 【良】关键线路布局清晰、准确、完整，计划编制可行。关键部位控制措施合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿一般，得5分。 【中】关键线路基本准确，计划編制基本合理。关键部位控制措施基本可行。进度违约责任承诺具体，得3分。 【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键部位控制不可行。没有违约责任承诺具体，得0分。 | 7 | 7 |
| （六） | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，得7分。 【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点有合理的建议，解决方案完整、经济、安全、基本可行，得4分。 【中】对项目关键技术有一定的了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行，得2分。 【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行，得0分。 | 7 | 7 |
| 二 | 商务部分（合计25分） |  |  |  |
|  | 项目团队人员配备情况 | 拟投入本项目的团队人员中： (1)配备有施工员的，得2分； (2)配备有质检员（质量员）的，得2分； (3)配备有资料员的，得2分； (4)配备有材料员的，得2分； (5)配备有安全员的，得2分。 注：1)拟投入的施工员、质检员（质量员）、资料员、材料员应具有岗位证书或资格证书,安全员应具有安全生产考核合格证书（C类）。拟投入本项目的人员每人只能担任一个岗位，不得兼任。 2)提供项目团队人员相关证书复印件及2020年11月至2021年1月的社保证明复印件加盖公章，不提供不得分。 | 10 | 10 |
|  | 类似项目业绩经验 | 2018年1月1日至今承担过类似项目业绩的，每提供一项得5分，最高得15分。 注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为类似项目业绩评价证明资料。以签订合同的时间为准，不提供不得分。 | 15 | 15 |
| 三 | 价格部分（合计30分） |  |  |  |
|  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价÷最后报价)×100×价格权重备注： - 因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商报价得分,详见《政策功能（价格扣除）》； - 磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 - 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

#### 政策功能（价格扣除）

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C1的扣除（C1的取值为在6%），用扣除后的价格参与评审。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章响应文件格式）。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 响应供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的， 评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除

  - 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

  - 本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。

  - 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商单位的公章。

# 合同书格式

百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

合 同 书

（工程类）

甲 方：

乙 方：

签约地点：

签订日期：    年    月    日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

## 第一节  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                               。

2.工程地点：                               。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：                                    。

5.工程内容：                                    。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览。

6.工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年        月        日。

计划竣工日期：        年        月        日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                          标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：            。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人： （单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：      年    月    日

承包人：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：      年    月    日

## 第二节  通用合同条款

本工程施工合同通用条款执行《建设工程标准施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的内容。

第 三 节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                                 。

1.1.3.10 临时占地包括：                                。

1.3法律

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：             。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                                ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                                。

发包人向承包人提供图纸的内容：                                。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                ；

承包人提供的文件的期限为：                                ；

承包人提供的文件的数量为：                                ；

承包人提供的文件的形式为：                                ；

发包人审批承包人文件的期限：                                。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                           。

承包人接收文件的地点：                           ；

承包人指定的接收人为：                           。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：       。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：            。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                     。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                           。

发包人提供支付担保的形式：                         。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                    。

承包人需要提交的竣工资料套数：             。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                 。

承包人提交的竣工资料移交时间：                     。

承包人提交的竣工资料形式要求：         。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人                       。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：              。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：              。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：              。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                    。

主体结构、关键性工作的范围：                        。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容       。

关于监理人的监理权限：       。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             。

关于工程奖项的约定：                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：       。 。

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：        。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                    。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：            。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：               。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                            ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：               。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：               。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                    。

施工现场需要配备的试验设备：                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：                     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                     。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                            。

风险费用的计算方法：                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：         。

风险费用的计算方法：        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      。

3、其他价格方式：       。

12.2 预付款:

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      。

预付款支付期限：       。

预付款扣回的方式：                。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                         。

预付款担保的形式为：                                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：               。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                        。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                        。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（2）单价合同进度付款申请单提交的约定：                         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                         。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                    。

（2）发包人支付进度款的期限：              。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                  。

12.4.6 支付分解表的编制

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：               。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                         。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                          。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                         。

竣工结算申请单应包括的内容：                                     。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                          。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。

承包人提交最终结算申请单的期限：            。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：         。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第         种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                      。

关于质量保证金的补充约定：             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                           。

（7）其他：                                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：             。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：            。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：        。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     发包人所在地的    人民法院起诉。

# 响应文件格式

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

响应供应商地址：

- 日期：    年    月    日

- 响应文件目录表

- 响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

- 响应供应商按照《资格性、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖响应供应商公章。未通过资格性、符合性审查的响应供应商，为无效响应，不进入详细评审。

- 响应供应商根据第四章评审方法与标准的《综合评分表》要求提交相关各类证明材料，并加盖响应供应商公章。

资格性、符合性自查表

| 序号 | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证和税务登记证（如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 提供2019年度（或响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月）的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 提供2020年度任意1个月依法缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 提供响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应供应商资格声明函已提交并符合磋商文件要求 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | - 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
|  | - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |  |
|  | - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |  |
|  | 具有建筑工程施工总承包叁级或以上资质 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 具有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟投入担任本项目的项目负责人具有建筑工程专业二级或以上<省外企业应为一级>建造师注册证和安全生产考核合格证书（B类） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（说明：以采购代理机构于提交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 已购买本项目磋商文件（提供购买本项目磋商文件的收据或发票复印件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书） | □通过 □不通过 | / |
| 12.1 | 法定代表人证明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 12.2 | 法定代表人授权委托书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 磋商函已提交并符合磋商文件要求，且磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应供应商按磋商文件要求缴纳磋商保证金（提供磋商保证金递交证明文件复印件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应文件没有出现有关法律、法规、规章规定属于无效响应的条款 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

技术评审自查表

| 序号 | 评审因素 | 提交内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 施工平面布置和临时设施布置 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 安全文明施工措施 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 质量保证和质量违约责任承诺 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |

商务评审自查表

| 序号 | 评审因素 | 提交内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目团队人员配备情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 类似项目业绩经验 |  | 第（ ）页-（ ）页 |

价格评审自查表

| 序号 | 磋商文件要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 磋商报价表（首次报价） | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 工程量清单报价表（首次报价） | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 中小企业声明函（如适用） | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 监狱企业的证明文件（如适用） | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如适用） | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 政策功能情况（如适用） | 第（ ）页-（ ）页 |

其他内容资料

|  | 一般商务条款响应表 | 第（ ）页-（ ）页 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购特定的商务要求响应表 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 施工组织设计 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 履约进度计划表 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟投入本项目的团队人员情况 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 类似项目业绩情况 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应供应商基本情况表 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 公平竞争承诺书 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 采购代理服务费承诺书 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应供应商根据磋商文件第四章评审方法与标准，认为需要提供的其他文件、资料 | 第（ ）页-（ ）页 |

单独密封资料

|  | 退磋商保证金说明 | / |
| --- | --- | --- |
|  | 电子介质 | / |

- 响应供应商资格声明函

广东龙晟工程咨询有限公司：

关于贵方发布  （项目名称）  （项目编号：GDLS-CG-202112）的磋商公告，我方愿意参加磋商，并声明：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方承诺如与本项目同一合同项下其他响应供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按响应无效处理。

三、我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方承诺在本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本单位响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面、反面）

响应供应商名称（盖公章）：

地址：

签发日期：     年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址）  的  （响应供应商名称）    在下面签字的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我方的合法代理人，就百亩果蔬种植示范基地新建项目工程（项目编号：GDLS-CG-202112）的磋商活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面、反面）

磋 商 函

致：广东龙晟工程咨询有限公司

我方确认收到贵方百亩果蔬种植示范基地新建项目工程（项目编号：GDLS-CG-202112）的磋商文件，  (响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权  （姓名、职务）  为我方签字代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商,并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本磋商自磋商截止之日起90日历天内有效，并承诺不予撤销已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人和采购代理机构。

- 所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

备注：磋商函中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期，其他内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

磋商报价表

（首次报价）

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 项目名称 | 磋商报价 （元） | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 百亩果蔬种植示范基地新建项目工程 | 小写： 大写： （其中绿色施工安全防护措施费为121151.24元） | 日历天 |
| 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。 |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

备注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 磋商报价的小数点后保留两位有效数。

- 各响应供应商可自行保留一份《磋商报价表》（首次报价），以便报价时参考用。

工程量清单报价表

（首次报价）

应包括以下工程量清单报表内容：

(一)建设项目投标报价汇总表

(二)单项工程投标报价汇总表

(三)单位工程投标报价汇总表

(四)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(五)总价措施项目清单与计价表

(六)其他项目清单与计价汇总表

(七)规费、税金项目清单与计价表

备注：

1、响应供应商应按采购人提供的详细工程量清单进行报价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质响应磋商文件。

3、响应供应商磋商报价时不得更改采购人发出的工程量清单数量，否则在确认成交后采购人有权要求成交供应商按清单数量施工。

- 中小企业声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加     (采购人单位名称)    的   （项目名称）       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

备注：

- 响应供应商认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 响应供应商提供其他小型或微型企业制造的货物时，应同时提供货物制造商出具的《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 响应供应商提供的货物只有部分为小型或微型企业制造的，不享受价格扣除。

- 如果响应供应商不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

- 监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖响应供应商单位公章。

- 政策功能情况（如适用）

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 类别 | 供应商提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总磋商报价比重： % |  |  |  |
| 环保标志产品 | 供应商提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供环保标志产品金额 |
|  | 环保标志产品总金额： 环保标志产品占总磋商报价比重： % |  |  |  |

说明：

    - 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖响应供应商单位的公章。

    - 未提供产品认证证书不予价格扣除。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

- 一般商务条款响应表

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同书格式所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 关于质量的要求 |  |  |
| 4 | 关于缺陷责任期(工程质量保修期（含保修期服务要求）)的要求 |  |  |
| 5 | 关于原场地保护的要求 |  |  |
| 6 | 关于成交供应商必须具备解决项目事项的能力的要求 |  |  |
| 7 | 关于安全生产要求的要求 |  |  |
| 8 | 关于管理的要求 |  |  |
| 9 | 关于其他事项的要求 |  |  |
| 10 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1、对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

## 采购特定的商务要求响应表

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

- 日期：     年   月   日

- 施工组织设计

包括但不限于以下内容：

- 施工组织管理；

- 施工关键线路网络；

- 施工进度计划及控制措施；

- 主要施工工艺；

- 进度违约赔偿方案；

- 施工安全保障措施；

- 施工质量控制；

- 响应供应商认为必要加入的其它内容。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 履约进度计划表

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 序号 | 拟定时点安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日— 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日— 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日— 年 月 日 | 缺陷责任期(工程质量保修期) |  |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 拟投入本项目的团队人员情况

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页-（ ）页 |

备注：项目负责人附身份证复印件、建造师注册证书复印件和安全生产考核合格证书（B类）复印件，拟投入本项目其他人员附身份证复印件及岗位证书或资格证书复印件，上述人员2020年11月至2021年1月的社保证明复印件。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 类似项目业绩情况

项目名称：百亩果蔬种植示范基地新建项目工程

项目编号：GDLS-CG-202112

| 序号 | 业主 名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约时间 | 单位联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 类似项目经验 个 |  |  |  |  |  |  |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 响应供应商基本情况表

- 单位基本情况

  - 单位名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 单位开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 单位简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

- 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 公平竞争承诺书

致：广东龙晟工程咨询有限公司

我方愿意参加  （项目名称）  （项目编号：GDLS-CG-202112）的磋商。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵方就前述项目磋商文件所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持参与磋商独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他磋商参与人情况及其报价信息。

3.保证不私下接触贵方负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵方负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除自贵方公开渠道获取相关信息外，保证不以其他方式刺探或意图刺探贵方评审、磋商信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其它相关人员私自实施前述各项禁止行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵方取消响应资格、没收磋商保证金、解除合同等处罚措施，并对贵方因此所受损失进行全额赔偿。

8.如贵方负责采购组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵方监察部门进行举报。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

采购代理服务费承诺书

致：广东龙晟工程咨询有限公司

我方       (响应供应商名称)      在参加在贵方举行的             （项目名称）(项目编号：GDLS-CG-202112)的磋商中如获成交，我方保证按照磋商文件的规定缴纳“采购代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，我方将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵方开出的相关通知，同意广东龙晟工程咨询有限公司办理支付手续，扣除我方提交的全部磋商保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商地址：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

- 退磋商保证金说明

特别提醒：

响应供应商缴纳的磋商保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，响应供应商必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为（项目名称）的磋商（项目编号：GDLS-CG-202112）所提交的磋商保证金（大写金额）元，请贵方退还磋商保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在单独密封资料中。采购代理机构按其提供的“退磋商保证金说明”，按规定退还响应供应商的磋商保证金。

为及时退还响应供应商的磋商保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A.若响应供应商参加采购活动后，其单位名称变更，退还其磋商保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B.若响应供应商只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若响应供应商属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，响应供应商需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 响应文件递交截止时间前确定不参加磋商

若响应供应商已汇入磋商保证金，但不参加磋商时，请务必在项目磋商前将该《退磋商保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真0668-2994561至或扫描发至longsheng1668@126.com

响应供应商名称（盖公章）：

日期：     年   月   日